Az elképzelt funkciók a következők:

-Alap funkciók (regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés, megadott adatok módosítása, profil törtlése). Bővíteni akarom a regisztrációt és bejelentkezést google fiókkal való belépéssel

-Térkép haszbnálata, ahogy ráközelítünk egy helye kis buborékként megjelennek a szállások, éttermek, programok

-Utazástervezés: Az utakat manuálisan össze tudjuk rakni, szálásokkal, éttermekkel, helyekkel, ahova megyünk (pl.: Múzeum, túra, stb.)

-AI funkciók: Két funkciót szeretnék. Az első, hogy ha manuálisan akarunk utazást összerakni, akkor tudjunk programajánlatokat kérni, ami az alapján ad vissza, hogy hova megyünk, mikor, és, hogy aktív, vagy passzív

Tipp a jövőre nézve (A Conventional Commits előtagjai):

- feat: - Új funkció (pl. feat: add user registration controller)

- fix: - Hibajavítás (pl. fix: correct database connection string)

- docs: - Dokumentáció, README, Specifikáció (pl. a mostani)

- style: - CSS, formázás, Figma UI módosítások

Ha megvolt a commit, visszatérjünk a backend kódolásához és befejezzük az authController-t?

### 1. Megvalósíthatósági Elemzés (Feasibility Study)

Időkeret: 2-3 hónap (egyetem mellett). Technikai adósság: React/Next.js tanulása nulláról + Prisma tanulása.

A VERDIKT: Ez a projekt ebben a formában, teljes funkcionalitással 3 hónap alatt egyedül (egyetem mellett) nagyon necces, határeset a "lehetetlen" és a "kiégés" között.

Miért?

- A tanulási görbe: A React nem csak egy új szintaxis, hanem egy teljesen új gondolkodásmód (state management, hooks, re-rendering). Ezzel el fog menni az első 2-3 heted, mire magabiztosan nyúlsz hozzá.

- Térképkezelés: A "buborékos" térkép (clustering) és a térképállapot szinkronizálása az oldalsávval (listanézet) az egyik legnehezebb frontend feladat.

- AI integráció: Bár az API hívás egyszerű, az AI válaszát (szöveg) átalakítani strukturált adatbázis bejegyzésekké (Trip -> Day -> Activity) komoly logikát igényel.

DE! Ha ügyesen priorizálsz (MVP szemlélet), akkor egy nagyon erős CV-projektet rakhatsz össze. A kulcs: ne a tökéletességre törekedj, hanem a működő "happy path"-ra.

### 2. Projekt Felosztása: A 12 Hetes Terv (Sprintek)

Mivel egyetem mellett csinálod, 2 hetes sprintekkel számolok. Ez elég idő arra, hogy elmélyedj egy problémában, de elég rövid, hogy lásd a haladást.

#### I. Fázis: Az Alapozás és a Tanulás (1-4. hét)

- Sprint 1 (1-2. hét): "Hello Next.js & Auth"

  - Cél: Megtanulni a React alapjait és összekötni a back-enddel.

  - Feladatok:

    - Next.js projekt setup (Tailwind CSS-szel).

    - Adatbázis séma (User tábla) létrehozása Prismával.

    - Express Backend: Regisztráció/Login végpontok (JWT).

    - Frontend: Login oldal megépítése, JWT tárolása (HttpOnly cookie vagy LocalStorage átmenetileg).

    - Extra: Google OAuth integráció (Passport.js a backenden vagy NextAuth).

- Sprint 2 (3-4. hét): "A Profil és az Adatbázis Gerince"

  - Cél: A felhasználó létezzen, és tudjon létrehozni egy üres utazást.

  - Feladatok:

    - Prisma séma bővítése: Trip, Destination táblák.

    - CRUD (Létrehozás, Olvasás, Módosítás, Törlés) az Utazásokra.

    - Profil oldal: Alapadatok megjelenítése.

    - Kihívás: Megérteni, hogyan kezeld a React State-et, amikor betöltöd az adatokat a backendről.

#### II. Fázis: A "Killer Feature" – A Térkép és Tervezés (5-8. hét)

- Sprint 3 (5-6. hét): "Mapbox Integráció"

  - Cél: Legyen térkép, lehessen keresni és markereket letenni.

  - Feladatok:

    - Mapbox GL JS vagy react-map-gl beüzemelése.

    - Keresőmező (Geocoding API): Beírom, hogy "Párizs", a térkép odaugrik.

    - Hely kiválasztása és mentése az adatbázisba egy adott utazáshoz.

  - Ez lesz a legnehezebb sprint technikailag.

- Sprint 4 (7-8. hét): "Az AI Utazásszervező"

  - Cél: Az AI generáljon tartalmat.

  - Feladatok:

    - OpenAI API bekötése a Node.js backendre.

    - Prompt Engineering: "Act as a travel guide. Create a 3-day itinerary for [City]..."

    - A trükk: Az AI-nak JSON formátumban kell válaszolnia, amit te közvetlenül elmentesz a Trip és Activity táblákba.

    - Frontend: Egy gomb, ami elindítja a generálást, és betölti az eredményt a tervezőbe.

#### III. Fázis: A Közösségi Élmény és Simítások (9-12. hét)

- Sprint 5 (9-10. hét): "Képek és Vélemények"

  - Cél: Tartalommal feltölteni az oldalakat.

  - Feladatok:

    - Képfeltöltés (Multer a backenden + Cloudinary/S3 tárolás). Ne a DB-be mentsd a képet, csak az URL-t!

    - Vélemény (Review) írása helyszínekhez.

    - Profil térkép: "Visited Countries" logika lefejlesztése (Query a Trip táblából).

- Sprint 6 (11-12. hét): "CV Polírozás"

  - Cél: Legyen prezentálható.

  - Feladatok:

    - UI/UX javítások (Loading spinnerek, hibaüzenetek).

    - Reszponzivitás (Mobilon is nézzen ki valahogy).

    - README megírása.

    - Deploy (Vercel frontend, Railway/Render backend).

### 3. Technikai Tanácsok az Elemzéshez

Hogy tartani tudd a tempót, ezeket a kompromisszumokat javaslom:

- Google Login: Használd a Clerk-et vagy NextAuth-ot (Auth.js). Ha saját magad írod meg a Google OAuth logikát Passport.js-szel Express-ben, az legalább 3-4 napnyi munka és hibakeresés. A Clerk kb. 30 perc.

- Térkép adatok: A "buborékban megjelenő szállások" funkcióhoz (Google Places API stílus) irdatlan mennyiségű adat kell.

  - Javaslat: Ne próbáld meg letölteni az összes szállást. Használd a Mapbox Search API-t. Csak azt mentsd el a saját adatbázisodba, amit a felhasználó kiválasztott és hozzáadott az utazásához. Ne akarj Tripadvisor lenni, aki birtokolja az adatot, legyél Wanderlog, aki rendezi azt.

- AI Költségek: Az OpenAI API fizetős (bár olcsó). Fejlesztéshez használhatsz mock adatokat (kézzel beírt válaszokat), hogy ne fogyjon a kereted, vagy nézz rá a Google Gemini API-ra, aminek van ingyenes fejlesztői szintje.

### 4. Hogyan indulj el MA?

Nem a kóddal. Mivel a barátoddal közös kód félbemaradt, és most tiszta vizet öntünk a pohárba:

- Hozz létre egy új GitHub repót.

- A docs/ mappába írd le nagy vonalakban a fenti sprint tervet.

- Készíts egy Adatbázis Diagramot (ER Diagram). Ez a lelke mindennek.

Ha gondolod, a következő lépésben segítek megtervezni az adatbázist (User-Trip-Activity-Review kapcsolatok), mert ha az rossz, az AI funkciók sem fognak működni. Mehetünk erre?